Partner projektu: Gmina Stryków

Tytuł: „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”,

Gmina Stryków w 2008 roku przygotowywała się do udziału w projekcie Partnerskim „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne – Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

30 marca 2009 roku podpisano umowę partnerską na realizację indywidualnego projektu kluczowego nr IPI/206/2007 pomiędzy  Liderem – Miastem Łódź a partnerami: Gminą Andrespol, Gminą Konstantynów Łódzki, Gminą Koluszki, Gminą Nowosolna, Gminą Miasto Zgierz i Gminą Stryków.

W cztery miesiące później (dn. 9 lipca 2009 roku), Lider podpisał umowę o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.00-00-002/09-00. Wtedy też przystąpiono do prac realizacyjnych, związanych z szacowaniem przetargów oraz ich sukcesywnym ogłaszaniem.

Całkowita wartość projektu to: 48 680 867,00 PLN, na którą składają się: projekt Lidera w wysokości 39 481 152,00 zł i podprojekty Partnerów, w tym:

| Gmina Stryków |  |
| --- | --- |
| Koszt całkowity | 667 096,00 |
| Wydatki kwalifikowane | 599 936,00 |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 449 814,00 |

- Przystępując do projektu Gmina Stryków, postawiła sobie za cel głównym budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Realizacja celu nastąpiła dzięki budowie zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Położone zostało okablowanie strukturalne, a funkcjonujące w Gminie urządzenia zostały podłączone w sposób bezpieczny do Internetu, zainstalowano także system backupu i system antywirusowy.

- W ramach przedsięwzięcia aby, jak najlepiej świadczyć usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców, również on- line, została zakupiona i zainstalowana infrastruktura sprzętowa, tj. komputery, drukarki, serwery.

- Kolejne zadanie polegało na wdrożeniu i uruchomieniu Systemu Wspomagania Zarządzania Oświatą, dzięki któremu placówkami oświatowe będą efektywnie zarządzane, a którego funkcjonalność dotyczy w szczególności:

- Planowania organizacji placówki

- Planowania cyklu budżetowego i analiz budżetowych

- Planowania lekcji i dyżurów

- Kontroli przestrzegania realizacji obowiązku nauki i obowiązku szkolnego

- Obsługi finansowej placówek oświatowych

- Obsługi kadrowej placówek oświatowych

- Obsługi płacowej placówek oświatowych

- Systemu zarządzania informacją o uczniu.

W dużej mierze projekt przyczynia się do rozwoju części polegającej na zarządzaniu placówkami oraz w placówkach, co dotyczy strony finansowej, kadrowej, jak i organizacji pracy wewnątrz jednostek. Zainstalowany System wspomaga również pracę nauczycieli poprzez:

  - elektroniczny dziennik, który umożliwia zapisywanie ocen i uwag o uczniu, frekwencji

  - możliwości drukowania arkuszy ocen

  - komunikowanie się on-line z rodzicami uczniów

oraz Rodziców, którzy uzyskają:

- stały dostęp do informacji o swoim dziecku, jego: frekwencji, uwagach, planach lekcji, terminach sprawdzianów i zebrań

- możliwość komunikowania się z nauczycielami i administracja szkolną.

- Wyżej wymienione zadania zostały zlecone Wykonawcy - firmie Bluenet Sp. z o.o., wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Umowa nr 70/IZP/2010 została podpisana w dniu 17 września 2010 roku, a Protokół Odbioru Strony podpisały 30 listopada 2010 roku.

- Wdrożenie przedsięwzięcia było monitorowane i kontrolowane przez Beneficjenta, przy współudziale Menadżera Projektu. Firma świadcząca usługi doradcze (EF Consultancy Sp. z o.o.) została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Do jego zadań należało świadczenie usług konsultingowych na każdym etapie cyklu życia podprojektu oraz zapewnienie promocji inwestycji zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie.

- Zaprojektowane działania przyczyniają się do poprawy jakości życia publicznego oraz zwiększenia wydajności i efektywności pracy urzędu. Wdrożony system informatyczny usprawnia zarządzanie, poprawia jakość prowadzenia placówek oświatowych podległych Gminie, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym oraz co ważne zwiększa szybkość przepływu informacji na linii urząd-placówka oświatowa.

Zakończenie projektu od względem rzeczowym i finansowym nastąpiło w IV kwartale 2010 roku.